Утвержден

распоряжением  Главы

администрации города Байконур

от  17 марта 2017 г.  №     01-71р

# ПЛАН

подготовки и проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке города Байконур

| Мероприятия | Сроки | Ответственные за организацию работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. Проведение совещания с руководителями предприятий, организаций и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, по организации месячника по благоустройству и санитарной очистке города Байконур (далее – месячник) | 21.03 | Штаб |  |
| 1.2. Еженедельное подведение итогов выполнения плана месячника | Каждый вторник | Штаб |  |
| 1.3. Проведение рейдовых смотров по выполнению мероприятий месячника | С 22.03 по 22.04 | Штаб |  |
| 1.4. Проведение разъяснительной работы среди населения города Байконур о целях и значении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Байконур. Отражение хода работ в средствах массовой информации | С 22.03 по 22.04 | Отдел по связям со СМИ администрации города Байконур Митрофанова Е.П. |  |
| 1.5. Разработка плана проведения общегородского субботника | До17.04 | Штаб |  |
| 1.6. Подведение итогов месячника | 26.04 | Штаб |  |
| 2. Мероприятия месячника |  |  |  |
| 2.1. Очистка от бытового и строительного мусора территорий предприятий, учреждений, организаций и закрепленных за ними участков. Санитарная обрезка деревьев и выкорчевка пней | С 22.03 по 22.04 | Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. Проведение работ по текущему ремонту памятных мест | До 22.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. |  |
| 2.3. Ремонт, покраска малых архитектурных форм на придомовых территориях | До 22.04 | ГУПЖХ Жарекесов С.К. |  |
| 2.4. Уборка и санитарная очистка придомовых территорий, побелка бортовых камней | До 22.04 | ГУПЖХ Жарекесов С.К. |  |
| 2.5. Косметический ремонт помещений и фасадов предприятий торговли и общественного питания. Уборка прилегающей к ним территории | До 16.04 | Отдел торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и развития малого и среднего предпринимательства администрации города Байконур Исаев Ю.Т. Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Байконур Муталиев М.А. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели |  |
| 2.6. Работы по восстановлению дорожного покрытия (ямочный ремонт) | До 22.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. |  |
| 2.7. Восстановление и покраска дорожных знаков, разметки и перил безопасности | До 22.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. |  |
| 2.8. Уборка территорий городских парков, скверов, обрезка деревьев, побелка бортовых камней, вывоз мусора | До 12.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. Управление образованием города Байконур Белова Г.Г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.9. Проведение общегородского субботника | 22.04 | Штаб |  |
| 2.10. Уборка служебных помещений, мытье окон, лестничных маршей административных зданий | С 22.03 по 22.04 | Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности |  |
| 2.11. Очистка подвальных помещений от мусора | С 22.03 по 22.04 | ГУПЖХ Жарекесов С.К. |  |
| 2.12. Уборка, дезинфекция и покраска внутриквартальных площадок для сбора мусора | С 22.03 по 22.04 | ГУПЖХ Жарекесов С.К. |  |
| 2.13. Уборка и санитарная очистка территорий гаражно-строительных кооперативов | С 22.03 по 22.04 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации города Байконур Евтушенко А.Г. Председатели ГСК |  |
| 2.14. Организация работ по дезобработке мусоровозов и контейнеров | С 22.03 по 22.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. |  |
| 2.15. Ревизия, ремонт, очистка, осушка и дезинфекция водопроводных колодцев и пожарных гидрантов | С 22.03 по 17.04 | ГУП «ПО «Горводоканал» Швед С.Ю. |  |
| 2.16. Очистка от мусора кровель: жилых домов; административных и общественных зданий; торговых павильонов | С 22.03 по 22.04 | ГУПЖХ Жарекесов С.К. Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.17. Уборка территорий пляжных зон, зон отдыха и их благоустройство | С 28.03 по 22.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. |  |
| 2.18. Очистка берега реки Сыр-Дарья от бытового мусора и строительного мусора | С 22.03 по 22.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. ГУП «ПО «Горводоканал» Швед С.Ю. ГУП ГХ Асанов Р.А. Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации города Байконур Гертер Е.В. |  |
| 2.19. Организация работ по санитарной уборке территории городского кладбища и текущий ремонт мест захоронения | С 22.03 по 22.04 | ГУП Б и КУ Ирюков А.М. |  |

_________________