Доклад

начальника Управления городского хозяйства

по подведению итогов работы предприятий города Байконур в 2014 году

В 2014 году предприятия ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г.Байконур, ГУП «ПО «Горводоканал» и ГУП Б и КУ  принимали участие в обеспечении 21 запуска космических аппаратов. По результатам работ замечаний к предприятиям города не было.

Показатели деятельности предприятий в 2014 году:

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур

Производственная программа ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г.Байконур на 2014 год разработана предприятием и согласована структурными подразделениями администрации города Байконур и РЭК г. Байконур. Программа содержит основные показатели деятельности предприятия по поддержанию технического состояния основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающего безопасную эксплуатацию, зданий и сооружений предприятия, выполнению основной задачи по обеспечению бесперебойного снабжения потребителей города Байконур электроэнергией, тепловой энергией и горячим водоснабжением.

Основные показатели работы ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур по снабжению потребителей отражены в таблице 1, 2:

Таблица 1

Тепловая энергия (Гкал)

| № | Наименование показателей | План на 2014 год | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выработано ТЭС | 419 088,70 | 358 137,288 |
| 1.2 | Расход на собственные нужды ТЭС | 4 672,00 | 3 804,846 |
| 1.3 | Всего отпущено потребителям от ТЭС | 414 416,70 | 354 332,442 |
|  | отдельно стоящие здания ГУП ПЭО «Байконурэнерго» | 1 329,70 | 1 154,821 |
| 2. | Потери тепловой энергии | 55 562,00 | 49 502,00 |
| 3. | Полезный отпуск тепла, в т.ч.: | 357 525,00 | 303 675,621 |
| 3.1 | Предприятия, финансируемые из бюджета города | 38 915,00 | 35 347,4657 |
|  | РПБ | 1 176,00 | 901,777 |
| 3.2 3.2.1 3.2.2 | Население: по данным ТЭС начислено по нормам | 284 810,00 284 810,00 | 238 477,2809 254 974,6642 |
| 3.3 | Прочие потребители | 32 624,00 | 28 949,0974 |

Таблица 2

Электрическая энергия (МВат*ч)

| № п/п | Наименование | План 2014 года | Факт 2014 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выработка эл.эн. | 61 120,000 | 36 223,112 |
| 2. | Покупная электроэнергия | 133 117,680 | 152 863,147 |
| 3. | Расход на собственные нужды ТЭС | 32 177,000 | 33 036,431 |
| 4. | Расход на собственные нужды | 8 355,847 | 8 228,975 |
| 5. | Потери в электросетях | 45 117,682 | 42 406,665 |
| 6. | Полезный отпуск в т.ч. | 114 552,981 | 111 914,531 |
| 7. | Бюджет | 13 802,429 | 32 280,888 |
| 8. | Население | 45 865,560 | 48 580,816 |
| 9. | Прочие | 54 884,992 | 31 052,827 |
| 10. | Транзит электроэнергии, в т.ч. | 250 460,565 | 249 255,826 |
| 11. | АО КРЭК | 141 411,230 | 153 740,640 |

1. Одной из причин невыполнения производственной программы по выработке и отпуску тепловой энергии потребителям города явился запрет на ввоз на территорию Республики Казахстан из Российской Федерации топочного мазута.

2. За счет средств тарифного титула на 2014 г, согласованного с РЭК, было предусмотрено выполнение ремонтных работ на основном, вспомогательном оборудовании и ремонту зданий и сооружений на сумму 89 780,01 тыс.руб. За 2014 год выполнено работ на сумму  121 028,06 тыс.руб (134,82 %).

Также, в 2014 году за счет средств федерального бюджета выполнены ремонтные работы на сумму 43 893,68 тыс.руб.

3. В связи с введением запрета ввоза мазута из РФ на территорию РК и в целях скорейшего решения вопроса поставок мазута топочного для нужд ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур было подготовлено и направлено   в различные государственные структуры РФ и РК 24 письма (12 писем в РФ и 12 писем в РК).

4. Во время проведения отопительного периода 2013/2014 г. наблюдались отклонения от температурного графика отпуска тепла потребителям г. Байконур в сторону снижения температур теплоносителя. Перерывов в горячем водоснабжении в летний период, кроме времени планового профилактического останова ТЭС, не было.

5. Качественные параметры предоставленных коммунальных услуг: отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в основном соответствовали требованиям предъявляемым к качеству коммунальных услуг

Задачи ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур на 2015 год:

- Выполнение плановых заданий по выработке и отпуску тепловой и электрической энергии потребителям (выработка электрической энергии – 61,12 тыс. МВтч, тепловой энергии – 402,319 тыс. Гкал.)

- Своевременное  и качественное проведение капитальных и текущих ремонтов основного и вспомогательного оборудования.

- Снижение потерь тепловой  и электрической энергии.

- Проведение мероприятий по экономному расходованию воды, топлива, электроэнергии.

- Создание необходимого минимального запаса мазута топочного на ТЭС.

ГУП «ПО «Горводоканал»

Выполнение производственной программы ГУП «ПО «Горводоканал»  за 2014 год показал следующее.

Отклонение показателей производственной программы за указанный период от плановых показателей представлено в таблице 3 и составило:

добыча воды – 88,6%

подача воды в сеть – 96,8%

реализация воды – 99,7%

неучтенные расходы воды –86% от плана, 17,7% от фактической добычи

водоотведение – 98,5 %

собрано денежных средств от потребителей – 92%.

Таблица 3

| Показатели | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | Факт | % вып. |  | План | Факт | % вып. |
| 1. Добыто (отведено) воды | 11 910 388 | 10 555 097 | 88,6 |  | 5 552 868 | 5 470 077 | 98,5 |
| 2. Расходы на собственные нужды всего | 1 739 200 | 710 055 | 40,8 |  |  |  |  |
| 3. Подано воды в сеть всего | 10 171 188 | 9 845 042 | 96,8 |  |  |  |  |
| 4. Неучтенные расходы всего | 2 174 709 | 1 870 762 | от плана 86 от факта 17,7 |  |  |  |  |
| 5. Реализовано воды всего, в т.ч.: | 7 996 479 | 7 974 280 | 99,7 |  | 5 552 868 | 5 470 077 | 98,5 |
| а) питьевой воды, в т.ч.: | 7 603 879 | 7 515 581 | 98,8 |  |  |  |  |
| 1 группа (население) | 3 496 037 | 3 363 929 | 96,2 |  | 4 789 182 | 4 730 342 | 98,8 |
| 2 группа (гос. потребители) | 267 835 | 271 719 | 101,5 |  | 353 076 | 324 829 | 92 |
| 3 группа (частные) | 3 116 820 | 3 257 671 | 104,5 |  | 410 610 | 414 906 | 101 |
| 4 группа (пос. Акай, Тюратам) | 117 857 | 105 518 | 89,5 |  |  |  |  |
| 5 группа «Север» (гос. бюджет УВД, МЧС) | 1 579 | 1 539 | 97,5 |  |  |  |  |
| 6 группа «Север» | 603 751 | 515 205 | 85,3 |  |  |  |  |
| Среднесут. объем добываемой воды | 32 631 | 28 918 | 88,6 |  |  |  |  |
| Среднесут. объем реализуемой воды | 21 908 | 21 847 | 99,7 |  |  |  |  |
| Среднесут. объем отведённой воды |  |  |  |  | 15 213 | 14 987 | 98,5 |

Выводы:

1. Благодаря принятым мерам, направленным на снижение потерь и нерационального использования воды, ГУП «ПО «Горводоканал» удалось в 2014 году снизить потери воды при практически неизменном количестве потребителей (86% от плана, 17,7% от фактически добытого количества воды).

2. Однако, на предприятии работа по учету и контролю за расходом питьевой воды, по-прежнему, ведется не в полном объеме. Не налажена работа по установке приборов учета воды на насосных станциях водоснабжения космодрома «Байконур». Остается низким процент освоения предприятием денежных средств, запланированных на капитальный и текущий ремонты, техническое обслуживание и аварийно-восстановительные работы согласно титульному списку на 2014 год – 43,8%.

3. В связи с высокой степенью износа сетей водоснабжения и водоотведения на комплексе «Байконур» (более 80%), за 2014 год работниками ГУП «ПО «Горводоканал» устранены 542 аварии на сетях водоснабжения и напорных канализационных коллекторах (в среднем 1,5 аварии в сутки).

4. Услуги по водоснабжению и водоотведению оказывались предприятием в соответствии с нормативными требованиями в полном объеме и надлежащего качества. Жалобы и предложения от населения и потребителей услуг были единичными и устранялись в установленные сроки.

ГУП «Газовое хозяйство»

Производственная программа ГУП «Газовое хозяйство» на 2014 год разработана предприятием и согласована структурными подразделениями администрации города Байконур и РЭК г. Байконур. Программа содержит основные показатели деятельности предприятия по поддержанию технического состояния основного и вспомогательного оборудования, обеспечивающего безопасную эксплуатацию, зданий и сооружений предприятия, выполнению основной задачи по обеспечению бесперебойного снабжения потребителей города Байконур сжиженным углеводородным газом.

Основные показатели работы ГУП ГХ по снабжению потребителей сжиженным углеводородным газом отражены в таблице 4:

Таблица 4

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |
| 1 | Закупка газа | тн. | 1 965 | 1 968 |
| 2 | Полезный отпуск газа, всего: | тн. | 1 854 | 1 830 |
|  | - газ из ГРУ | тн. | 1 734 | 1 782 |
|  | - баллонный газ | тн. | 120 | 48 |
| 3 | Потери газа | тн. | 19 | 18 |
| 4 | Собственные нужды по тарифу | тн. | 92 | 85 |
| 5 | Собственные нужды ВДГО (заправка) | тн. |  | 4 |
| 6 | Электроснабжения | кВт/ч | 336 441 | 298 699 |

Вывод:

1. Предоставление услуг по газоснабжению населения соответствовало требованиям к качеству коммунальных услуг, перерывы в газоснабжении, связанные с проведением профилактических и ремонтных работ, были кратковременными.

2. В течение последних лет сохраняется тенденция снижения потребления газа пользователями ИГБУ.

3. Закупка газа осуществляется согласно плановым заданиям Министерства энергетики РФ по государственным фиксированным ценам, что исключает коррупционную составляющую при проведении закупок.

ГУПЖХ

По состоянию на 31 декабря 2014 года материалами тарифного  титула 2014 года (в том числе материалами прошлых лет, аварийного запаса) выполнены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов и освоены денежные средства в следующих объемах: (схемы 5, 6):

Таблица 5

Техническое обслуживание

|  | Тарифный титул 2014 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план (тыс.руб.) | факт (тыс.руб.) | % выполнения |
| ГУПЖХ, в т.ч. | 2 602,050 | 1 323,296 | 51 |
| по инженерным системам | 1 617,350 | 506,953 | 31 |
| по конструктивным элементам | 984,700 | 816,342 | 82 |
| почтовые ящики | 68,978 | 28,019 | 40 |
| по благоустройству территорий | 160,092 | 326,319 | 100 |

Таблица 6

Текущий ремонт

|  | Тарифный титул 2014 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план (тыс.руб.) | факт (тыс.руб.) | % выполнения |
| ГУПЖХ, в т.ч. | 20 032,071 | 16 910,256 | 84 |
| Плановый текущий ремонт |  |  |  |
| по инженерным системам | 10 536,295 | 6 280,662 | 60 |
| отопления | 4 570,901 | 3 034,079 | 66 |
| водоснабжения | 2 627,884 | 1 344,2 | 51 |
| канализации | 1 972,376 | 1 017,126 | 74 |
| электроснабжен. | 1 365,134 | 885,257 | 64 |
| по конструктивным элементам | 4 343. 147 | 3 647,3 | 84 |
| кровлям | 1 212,004 | 941,211 | 77 |
| ремонт подъездов | 983,502 | 549,950 | 56 |
| оконные и дверные заполнения | 748,332 | 609,192 | 81 |
| установка и ремонт почтовых ящиков | 44,542 | 19,05 | 43 |
| Неплановый текущий ремонт |  |  |  |
| по инженерным системам | 6 657,247 | 12 981,861 |  |
| отопления | 3 678,275 | 6 712,354 |  |
| водоснабжения | 1 561,851 | 2 876,051 |  |
| канализации | 1 162,628 | 2 179,754 |  |
| электроснабжен. | 254,494 | 1 139,751 |  |
| по конструктивным элементам | 1 294,022 | 3443,586 |  |
| кровлям | 818,238 | 1 759,449 |  |
| ремонт подъездов | 199,221 | 749,171 |  |
| оконные и дверные заполнения | 87,249 | 696,487 |  |
| установка и ремонт почтовых ящиков | 143,259 | 162,309 |  |

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2014 года освоение денежных средств по текущему ремонту и техническому обслуживанию инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов с использованием материалов тарифного титула 2014 года (в том числе материалами прошлых лет, аварийного запаса), составило:

1. Текущий ремонт – 84 % (16 910,256 тыс. руб. от годового плана                 20 032,071 тыс. руб.), в том числе:

на плановый текущий ремонт - 8 430,226 тыс. руб. (62 % от планируемых 13 573,756 тыс. руб.);

на неплановый текущий ремонт – 8 410,778 тыс. руб.

на непредвиденные расходы- 459,510 тыс. руб.

2. Техническое обслуживание – 51 % (1 323,296 тыс. руб. от годового плана 2 602,050 тыс. руб.)

Подготовка к ОЗП 2014/2015 года

При проведении  оценки готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года было установлено, что задачи, поставленные Постановлением Главы администрации г. Байконур от 21 мая 2014 года № 101 «О задачах по подготовке предприятий и учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года» выполнены не в полном объеме.

1. В связи с отсутствием необходимого запаса мазута топочного ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур не был выдан паспорт готовности к работе в отопительный период 2014/2015.

2. Также, решением комиссии не выдан паспорт готовности к работе в отопительный период 2014/2015 года ГУПЖХ. Основной причиной невыдачи паспорта явилось невыполнение плановых текущего ремонта и технического обслуживания инженерных систем и конструктивных элементов жилых домов.

По состоянию на 01.10.2014 года запас материалов для устранения аварийных ситуаций ни в одном из пяти ЖЭУ не  был создан.

ГУП благоустройства и коммунальных услуг

Выполнение производственной программы ГУПБ и КУ по оказанию услуг населению по итогам деятельности за 2014 год отражено в таблице 7:

Таблица 7

| Наименование видов работ | Лимит на 2014 год (тыс. руб.) | Фактическое выполнение (тыс.руб.) | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Содержание городских автомобильных дорог и тротуаров | 19 625,0 | 14 302,38 | 73 |
| 2.Содержание магистральных автомобильных дорог | 6 270,0 | 5 996,20 | 96 |
| 3.Содержание городского кладбища и организация погребения безродных и неопознанных умерших | 4 158,0 | 4 141,47 | 100 |
| 4.Содержание сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон и территории городского кладбища | 23 161,0 | 23 159,57 | 100 |
| 5.Содержание полигона твердых бытовых отходов | 3 173,0 | 2 405 ,47 | 76 |
| 6.Содержание ограждения по периметру города Байконур | 134,0 | 132, 34 | 99 |
| 7.Содержание скверов, парков, мемориального комплекса, пляжных зон и фонтанов | 13 456,00 | 12 264,02 | 91 |
| 8.Содержание объектов озеленения | 30 639,00 | 29 041, 34 | 95 |
| 9.Художественное оформление города к государственным и городским праздникам | 427,00 | 427,00 | 100 |
| 10.Содержание бригады по отлову безнадзорных животных | 2 168,00 | 2 013,16 | 93 |
| 11.Патрульная уборка улиц и неблагоустроенных территорий | 4 406,00 | 4 211,23 | 96 |
| 12.Ремонт городских автомобильных дорог и тротуаров | 14 305,00 | 12 521,06 | 88 |
| 13.Ремонт магистральных автомобильных дорог | 5 400,00 | 2 087,27 | 39 |
| 14.Содержание защитной дамбы | 33 | - | 0 |
| 15.Содержание сетей внутриквартального освещения | 10 336,00 | 10 285,77 | 99,5 |
| 16. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения | 378,00 | 319,33 | 85 |
| Итого: | 138 069,00 | 123 307,62 | 89 |

Вывод:

1. По итогам деятельности предприятия по состоянию на 31 декабря 2014 года плановые показатели в основном выполнены, кроме дорожно-ремонтных работ. Причиной невыполнения  шифров  по ремонту городских автомобильных дорог, тротуаров и магистральных автомобильных дорог является  несвоевременная  поставка  битума нефтяного дорожного.

2. Жалобы и предложения от населения отрабатывались                                     в установленные сроки.

Состояние промышленной безопасности при эксплуатации ОПО

города Байконур

1. Общие сведения по опасным производственным объектам

В государственном реестре зарегистрировано – 33 опасных производственных объектов (далее – ОПО) (таблица 8), из них:

I класс опасности – 1 ОПО «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ» ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  г. Байконур;

II класса опасности – 2 ОПО - «Станция газонаполнительная» ГУП ГХ, «Склад хлора» ГУП «ПО «Горводоканал»;

III и IV класса опасности – 30 ОПО.

В 2014 году снято с регистрации в госреестре 1 ОПО – «Здание административное администрации г. Байконур».

Подлежат снятию с регистрации в госреестре ОПО «Жилищный фонд ГУП ЖХ» (пассажирские лифты).

На стадии исключения из госреестра ОПО «Участок транспортный» ГУП РС № 2.

За отчетный период на ОПО города Байконур:

Аварий не зарегистрировано;

Инциденты – 11, из них:

-	10 - ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур;

-	1 -   ГУП ГХ.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО проведено всеми предприятиями, находящимися в ведении администрации города Байконур, за исключением ГУП РС № 2.

Таблица 8

| Наименование предприятия | Количество ОПО | Количество ТУ |  |  | Количество ЭПБ в 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Из них регистрируемые | Из них нерегистрируемые |  |
| ГУП ПЭО «Байконурэнерго» | 12 | 579 | 77 | 502 | 36 |
| ГУП ГХ | 3 | 1209 | 205 | 1004 | 32 |
| ГУП «ПО «Горводоканал» | 5 | 100 | 3 | 97 | 41 |
| ГУПБиКУ | 10 | 39 | 10 | 29 | 0 |
| ##### ГУПЖХ | 2 | 119 | 3 | 116 | 0 |
| ГУП РС №2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| Всего: | 33 | 2054 | 300 | 1754 | 109 |

2. Техническое состояние оборудования ОПО

На ОПО предприятий города Байконур эксплуатируется 2 054 технических устройств, из них 300 зарегистрированы в органах Ростехнадзора (Таблица 8).

Коэффициент использования основного оборудования (Ки) предприятий составляет 95%.

Работоспособное состояние основного оборудования поддерживается за счет своевременного проведения технического обслуживания, текущего ремонта, а также технического диагностирования.

В 2014 году проведено 109 обследований технических устройств ОПО (Таблица 8).

Проведена аттестация и проверка знаний в области промышленной безопасности:

-	ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур – всего 315 человек, из них 49 ИТР, 266 рабочие;

-	ГУП «ПО «Горводоканал» - всего 185 человек, из них 94 ИТР, 91 рабочие;

-	ГУП ГХ – всего 187 человек, из них 19 ИТР, 158 рабочие;

-	ГУП ЖХ –  всего 45 человек, из них 5 ИТР, 40 рабочие;

-	ГУП БиКУ – всего 6 человек, ИТР – 0.

3. Техническое состояние пассажирских лифтов жилищного фонда

По итогам 2014 года проведена замена 7 лифтов.

По оценке экспертных организаций техническое состояние лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации позволяет провести их плановую замену до 2020 года с учетом ежегодной замены 7-8 ми лифтов в пределах 12-15 млн. рублей в год.

4. Основные замечания

Основными замечаниями, выявленными в ходе проверок состояния промышленной безопасности ОПО являются:

-	не получены лицензии на эксплуатацию ОПО:  ГУП «ПО «Горводоканал», ГУП Б и КУ, ГУПЖХ;

-	документация системы управления промышленной безопасностью разработана не в полном объеме (ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, ГУП ГХ);

-	на большинстве предприятий, за исключением ГУП ГХ истекли сроки аттестации членов аттестационных комиссий по промышленной безопасности;

-	имеет место использование ТУ, выведенных из эксплуатации            (ГУП Б и КУ).

Состояние охраны труда

В 2014 году на предприятиях и учреждениях города Байконур произошло 4 случая  травматизма. Состояние охраны труда на предприятиях города Байконур можно оценить как удовлетворительное.

Проблемные вопросы.

1. До настоящего времени не определен орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный в области промышленной безопасности ОПО города Байконур.

Основные задачи предприятиям на 2015 год.

- Обеспечение предприятиями города проведения опытно-испытательных работ по подготовке и запуску РКН по пилотируемым, международным и коммерческим программам.

- Обеспечение потребителей города и космодрома «Байконур» бесперебойными и соответственного качества услугами по снабжению электрической и тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением, сжиженным углеводородным газом и телефонной связью.

- Обеспечение выполнения предприятиями производственных программ на 2015 год.

- Поддержание оборудования, зданий и сооружений предприятий в исправном состоянии, в постоянной готовности к использованию по назначению.

- Обеспечение своевременной и в полном объеме подготовки оборудования, зданий, сооружений, жилых домов и инженерных систем к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2015/2016 года.

- Обеспечение на предприятиях безопасных условий труда в целях недопущения случаев травматизма и гибели работников в процессе эксплуатации оборудования и проведении ремонтных работ.

Начальник Управления

городского хозяйства                                                                   Ю.М. Гугин